Детский технопарк «Альтаир»

(РТУ МИРЭА)

«ОСНОВЫ ПРОМЫШЛЕННОГО ПРОГРАММИРОВАНИЯ»

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

«СФ ИУС»

Верниковский Виталий Викторович

Асонов Ефим Андреевич

---------------------------------------

Ученики группы 2

---------------------------------------

Руководитель: Борисов Артём Игоревич

---------------------------------------

Преподаватель Детского технопарка «Альтаир» РТУ МИРЭА

Москва, 2026

- Наименование программы

Свободный форум с интегрированными интеллектуальными системами «СФ ИУС».

- Место и оказание услуг

Разработка проекта ведется по следующему адресу: просп. Вернадского, 86, стр. 2 РТУ МИРЭА Детский технопарк «Альтаир».

- Цель проекта

Создать интернет-форум с удобной “картой” контента и автоматическим разделением контента по темам.

Задачи:

- Изучить фреймворк Flask;

- Спроектировать карту страниц и сценарии взаимодействия с пользователем;

- Реализовать UI часть и базовую логику взаимодействия с форумом;

- Изучить эффективные способы анализа и классификации текстов;

- Реализовать удобную карту контента на основе изученных методов.

- Сроки оказания услуг:

Вода:

  - 02.03.2026 – Создание команд. Описание проекта;

  - 05.03.2026 – Задание (ТЗ);

  - 19.03.2026 – ТЗ + часть задания выполнена 20%;

  - 30.03.2026 – Код + работающая часть проекта 40%;

  - 13.04.2026 – Код + Работающая часть + Черновик пояснительной записки и презентации 60%;

  - 30.04.2026 – Код + Пояснительная записка + Презентация + Почти все работает 80%

  - 11.05.2026 – Всё готово 100%

- Требование к функциональным возможностям

Базовые функции интернет-форума + интеллектуальная «карта» контента для удобной навигации.

- Требование к визуальному интерфейсу

Приятная глазу тёмная тема, неброский дизайн элементов в глубоко-золотом цвете, стандартные страницы интернет-форума, страница дерева контента, представленная в виде графа или списка.

- Требование к хранению данных

Все данные будут хранится в формате базы данных SQLite, txt и json файлов.

- Требования по техническому обучению исполнителем персонала заказчика работе по подготовленных по результатам услуг объектах:

Вся требуемая информация будет предоставлена в пояснительно записке или в личном формате при демонстрации проекта.

- Порядок сдачи – приемки оказанных услуг

Вода:

https://github.com/Lamenat385/yl_project_3

- Авторские права:

Авторское право за владельцем репозитория по условию разработки.

- Иные требования:

Иные требования не предъявляются.

- Исполнители:

| Руководитель | Борисов А.И. |
| --- | --- |
| Исполнитель | Верниковский Виталий Викторович |
| Исполнитель | Асонов Ефим Андреевич |
| Технический писатель | Верниковский Виталий Викторович |
| Технический писатель | Асонов Ефим Андреевич |